«Утверждаю»

Директор МОУ «СШ №6»

__________И.Ю Меледина

«10» февраля 2021 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

(«дорожная карта» объекта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6»

(Наименование учреждения)

152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов – Ям, ул. Кирова д.13

(адрес учреждения)

| №№ п/п | Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ) | Категории МГН (буквенное обозначение) | Срок исполнения (и этап работы*) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам. |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта асфальтового покрытия тротуара к крыльцу школьного здания от центральной калитки к школе. Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта оборудования бордюрного пандуса для соединения дороги и тротуара, ведущего от калитки центрального входа к школе. Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта внешнего лестничного марша подхода к школьному зданию. Разработка проектно-сметной документации устройства пандуса на школьном крыльце. Разработка проектно-сметной документации переоборудования входных дверей на автоматические для входа инвалидов-колясочников. Разработка проектно-сметной документации на устройство навеса, водоотвода на школьном крыльце. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт туалетной комнаты для инвалидов-колясочников | Все категории | (3 этап) 2021 г. 2022 г. 2024 г. 2021 г. 2025 г. 2025 г. 2022 г. | План ФХД на 2021 г. План ФХД на 2022 г. План ФХД на 2024 г. План ФХД на 2021 г. План ФХД на 2025 г. План ФХД на 2025 г. План ФХД на 2022 г. | 12.2021 г. 12.2022 г. 12.2024 г. 12.2021 г. 12.2025 г. 12.2025 г. 12.2022 г. |
| 2. | Осуществление строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») Капитальный ремонт асфальтового покрытия тротуара к крыльцу школьного здания от центральной калитки к школе. Оборудование бордюрного пандуса для соединения дороги и тротуара, ведущего от калитки центрального входа к школе. Капитальный ремонт внешнего лестничного марша подхода к школьному зданию. Устройство пандуса на школьном крыльце. Переоборудование входных дверей на автоматические для входа инвалидов-колясочников. Устройство навеса, водоотвода на школьном крыльце. Капитальный ремонт дверных проемов и дверей в рекреации первого этажа школьного здания. Оборудование кабинета на 1 этаже. Капитальный ремонт туалетной комнаты. Обеспечение системой оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | (3 этап) 2022 г 2023 г. 2022 г. 2022 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2022 г. 2023 г. 2022 г. | План ФХД на 2022г. План ФХД на 2023г. План ФХД на 2022г. План ФХД на 2022г. План ФХД на 2025г. План ФХД на 2026г. План ФХД на 2027г. План ФХД на 2022г. План ФХД на 2023г. План ФХД на 2022г. | 12.2022 12.2023 12.2022 12.2022 12.2025 12.2026 12.2027 12.2022 12.2023 12.2022 |
| 3.** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | (2 этап) | План ФХД на 2026г. | 12.2026 |
| 3.1. | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: Ремонт центральной калитки на легкооткрывающуюся в обе стороны Капитальный ремонт асфальтового покрытия тротуара к крыльцу школьного здания от центральной калитки к школе. Оборудование бордюрного пандуса для соединения дороги и тротуара, ведущего от калитки центрального входа к школе. Капитальный ремонт внешнего лестничного марша подхода к школьному зданию. | К К К К | 2024 2022 2023 2022 | План ФХД на 2024г План ФХД на 2022г План ФХД на 2023г План ФХД на 2022г | 12. 2024 12.2022 12.2023 12.2022 |
| 3.1.2. | Приобретение технических средств адаптации: Тактильные знаки, контрастные полосы Табло информационное. Терминал с индуктивной петлей, сенсорным экраном. | С С ГУ | 2021 2023 2023 | План ФХД на 2021г. План ФХД на 2023г. План ФХД на 2023г. | 12.2021 12.2023 12.2023 |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонтные работы: Установка нескользящего покрытия на школьном крыльце Оборудование наружной кнопки вызова. Установка рельефной полосы перед лестницей. Устройство пандуса на школьном крыльце. Переоборудование входных дверей на автоматические для входа инвалидов-колясочников. Устройство навеса, водоотвода на школьном крыльце. | О Все категории С К К Все категории | 2021 2021 2021 2022 2025 2026 | План ФХД на 2021г. План ФХД на 2021г. План ФХД на 2021г. План ФХД на 2022г. План ФХД на 2025г. План ФХД на 2026г. | 12.2021 12.2021 12.2021 12.2022 12.2025 12.2026 |
| 3.2.2. | Приобретение технических средств адаптации: Указатели пути движения. Электронное табло для помещений 152*160*40. | К С | 2021 2022 | План ФХД на 2021г. План ФХД на 2022г. |  |
| 3.3. | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: Капитальный ремонт дверных проемов и дверей в рекреации первого этажа школьного здания. Адаптация путей движения (сглаживание порогов на 1 этаже) Нанесение контрастной маркировки по школьному зданию на первом этаже. | К К, О С | 2027 2022 2022 | План ФХД на 2027г. План ФХД на 2022г. План ФХД на 2022г. | 12.2027 12.2022 12.2022 |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: Приобретение диктофонов, письменных приборов для инвалидов по зрению, магнитофонов | С | 2023 | План ФХД на 2023г. | 12.2023 |
| 3.4. | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Ремонтные работы: Оборудование кабинета на 1 этаже | К, С, О | 2022 | План ФХД на 2022г. | 12.2022 |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: Информационные знаки. Стенд. Рельефно-точечный шрифт Брайля. Объемное изображение информационная, индивидуальная система «Исток» | К, С Все категории С С | 2021 2021 2023 2023 | План ФХД на 2023г. |  |
| 3.5. | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: Капитальный ремонт туалетной комнаты | К | 2023 | План ФХД на 2023г. | 12.2023 |
| 3.5.2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.6 | По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов. |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте. | Все категории | 2021 |  |  |
| 3.6.2. | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2025 |  |  |
| 3.6.3. | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания. | С | 2029 |  |  |
| 3.6.4. | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | 2029 | План ФХД на 2029г. | 12.2029 |
| 3.6.5. | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо- киоска, памяток) | Все категории | 2030 |  |  |
| 3.7. | По путям движения к объекту. |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | (1 этап) | Технически невозможно |  |
| 3.7.2. | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | (1 этап) |  |  |
|  | II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией. |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение организационно- распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | (1 этап) 2018 |  |  |
| 1.2. | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | (1 этап) 2017 |  |  |
| 1.3. | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | (1 этап) 2017 |  |  |
| 1.4. | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | (1 этап) 2021 |  |  |
| 1.5. | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика) | Г, С | (1 этап) 2025 |  |  |
| 2. | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  | (1 этап) |  |  |
| 3. | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  | (1 этап) |  |  |
| 4. | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг) | Все категории | (1 этап) 2021 |  | Сайт адаптирован для слабовидящих, информация для детей с ОВЗ и инвалидам sh6gav.edu.yar.ru |

* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

**- мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано   без замечаний/ с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ:___________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель общественного объединения инвалидов

Председатель Гаврилов-Ямской районной организации ЯОО «ВОИ»

(наименование организации)

___________________________________(Леонтьев Е.Е.)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________________________________________________

(координаты для связи)

Дата согласования «____»__________20____г.